PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Analisis Menyeluruh dan
Rencana Pengembangan Lapor Kos

Audit alur bisnis, arsitektur data, keamanan, kualitas teknis, dan prioritas fitur

| Versi dokumen | 1.0 |
| --- | --- |
| Tanggal | 17 Juli 2026 |
| Status | Draft untuk perencanaan implementasi |
| Basis analisis | Static review README, catatan fitur, source frontend, source backend, migrasi, dan konfigurasi proyek |

|  | KESIMPULAN UTAMA Lapor Kos memiliki cakupan fitur inti yang baik untuk sebuah MVP, tetapi belum layak digunakan sebagai aplikasi produksi multi-owner yang menyimpan identitas dan transaksi nyata. Risiko terbesar adalah kebocoran secret, tidak adanya isolasi kepemilikan kamar/tenant, dokumen sensitif yang memakai URL publik, serta proses kontrak dan pembayaran yang belum menjaga integritas data. |
| --- | --- |

CONFIDENTIAL • INTERNAL PRODUCT PLANNING

00

Kontrol Dokumen

Tujuan, cakupan, sumber, keterbatasan, dan cara membaca dokumen ini.

# Tujuan dokumen

Dokumen ini berfungsi sekaligus sebagai audit produk dan PRD pengembangan. Isinya menjelaskan kondisi aplikasi saat ini, kelemahan alur bisnis dan database, risiko teknis, rancangan alur bisnis target, kebutuhan fungsional, aturan bisnis, model data target, acceptance criteria, serta urutan implementasi yang direkomendasikan.

# Cakupan analisis

Alur owner, tenant, kamar, kontrak, tagihan, pembayaran, komplain, peraturan kos, kalender, notifikasi, pindah kamar, checkout, dan laporan.

Struktur database PostgreSQL, migrasi, relasi, constraint, indeks, konsistensi status, dan strategi evolusi schema.

Otorisasi, isolasi data antar-owner, autentikasi, penyimpanan dokumen sensitif, penggunaan AI, WhatsApp gateway, dan pengelolaan secret.

Struktur frontend Next.js dan backend Go/Gin, maintainability, pengujian, operasional, observability, dan kesiapan deployment.

Rancangan fitur baru yang tercantum pada catatan proyek: notifikasi dalam aplikasi, izin tamu/kerabat, pindah kamar kompleks, kontrak/pembayaran, dan halaman peraturan kos.

# Sumber yang ditelaah

| Sumber | Isi yang digunakan |
| --- | --- |
| README.md | Tujuan produk, fitur yang diklaim, arsitektur, teknologi, Docker, dan praktik environment. |
| noted.md | Catatan pengembangan Terms/Privacy, izin tamu, notifikasi, pindah kamar kompleks, dan peraturan kos. |
| frontend.zip | Source Next.js, halaman owner/tenant, komponen, tests, konfigurasi, serta artefak build/upload. |
| backend.zip | Source Go/Gin, handler, repository, service, middleware, cron, migration SQL, konfigurasi, dan tests. |

# Keterbatasan dan asumsi

Analisis bersifat static review terhadap snapshot source yang diberikan; tidak dilakukan akses ke database produksi, traffic log, data nyata, atau wawancara pengguna.

Frontend snapshot tidak dapat direproduksi secara utuh karena folder src/lib tidak berisi file, padahal banyak halaman mengimpor modul api dan auth.

Pengujian backend tidak dapat dijalankan di lingkungan audit karena go.mod mensyaratkan Go 1.25.1, sementara toolchain lokal lebih lama dan akses unduh dinonaktifkan. Temuan runtime karenanya dibedakan dari temuan statis.

Nilai target performa, SLA, dan roadmap pada dokumen ini adalah baseline perencanaan; angka final harus disepakati berdasarkan volume kamar, jumlah properti, biaya operasional, dan kapasitas tim.

# Definisi tingkat risiko

| Tingkat | Interpretasi |
| --- | --- |
| Critical | Dapat menyebabkan kebocoran data/secret, akses silang antar-owner, kehilangan data, atau penggunaan tidak aman; harus ditangani sebelum produksi. |
| High | Dapat menghasilkan transaksi/kontrak salah, duplikasi tagihan, inkonsistensi data, atau kegagalan alur utama. |
| Medium | Menurunkan maintainability, keandalan, UX, dan kemampuan scale; perlu masuk roadmap terencana. |
| Low | Peningkatan kualitas atau efisiensi yang tidak memblokir operasional inti. |

01

Ringkasan Eksekutif

Penilaian kesiapan produk dan keputusan prioritas yang direkomendasikan.

| 1,7 / 5 Maturitas keseluruhan (indikatif) | 5 Temuan critical | 13 Epic target | P0 dahulu Fondasi sebelum fitur ekspansi |
| --- | --- | --- | --- |

# Penilaian singkat

Lapor Kos sudah memperlihatkan pemahaman baik terhadap kebutuhan dasar pengelolaan kos: visualisasi kamar, onboarding penghuni, kontrak, tagihan, pembayaran, komplain, integrasi AI/WhatsApp, kalender, dan laporan. Fondasi arsitektur decoupled frontend-backend juga tepat untuk berkembang.

Namun, implementasi saat ini mencampurkan konsep identitas pengguna, tenant, owner, kamar, kontrak, invoice, dan pembayaran. Kamar tidak memiliki owner_id maupun property_id, sementara sejumlah endpoint owner hanya menerima ID tenant atau kamar tanpa membuktikan kepemilikan. Konsekuensinya, sistem belum mempunyai batas data tenant yang aman dan belum dapat dianggap sebagai platform multi-kos.

|  | REKOMENDASI GO/NO-GO Jangan gunakan snapshot saat ini untuk produksi multi-owner atau menyimpan KTP, selfie, bukti pembayaran, dan transaksi riil. Penggunaan masih dapat dibatasi untuk demo lokal atau pilot dengan data sintetis sampai seluruh item P0 lulus release gate. |
| --- | --- |

# Kekuatan yang perlu dipertahankan

| Kekuatan | Nilai produk/teknis |
| --- | --- |
| Cakupan MVP | Fitur inti owner dan tenant sudah cukup luas sehingga validasi kebutuhan pasar dapat dilakukan tanpa memulai dari nol. |
| Arsitektur terpisah | Next.js + REST API Go/Gin + PostgreSQL/Supabase memberi jalur scale dan deployment yang jelas. |
| Transaksi pada alur kompleks | Sebagian proses create room/tenant/contract menggunakan database transaction, sebuah fondasi yang baik. |
| Baseline keamanan | Terdapat JWT middleware, role middleware, CORS allowlist, request size limit, security headers, dan validasi MIME upload. |
| Integrasi operasional | PDF, storage, email, Gemini, dan WhatsApp sudah memiliki service terpisah sehingga dapat dipindahkan ke pola queue/outbox. |

# Lima risiko yang harus dihentikan lebih dulu

| ID | Risiko | Tindakan minimum |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | File backend/.env berisi nilai credential/API key nyata di dalam arsip proyek. | Rotasi seluruh key; hapus dari arsip/history; tambahkan secret scanning. |
| TEN-01 | Tabel dan query rooms tidak memiliki owner/property scope. | Tambahkan properties + property_id; semua query wajib terikat membership. |
| TEN-02 | Endpoint owner untuk tenant, pindah kamar, checkout, extend, dan delete tidak memvalidasi relasi tenant-owner. | Enforce authorization di query repository, bukan hanya UI/handler. |
| AUTH-01 | Akun tenant dibuat dengan nomor telepon atau password123 dan langsung verified. | Gunakan invitation link sekali pakai; tenant membuat password sendiri. |
| PRIV-01 | KTP, selfie, bukti pembayaran, dan dokumen lain dikembalikan sebagai public URL. | Private bucket + signed URL berumur pendek + audit akses dan retensi. |

# Maturitas saat ini

| Dimensi | Skor / 5 | Dasar penilaian |
| --- | --- | --- |
| Cakupan fitur | 3,0 | MVP cukup lengkap, tetapi beberapa klaim README belum benar-benar terimplementasi. |
| Kelengkapan alur bisnis | 2,0 | Happy path tersedia; exception, settlement, versioning, dan audit belum lengkap. |
| Arsitektur data & multi-tenancy | 1,0 | Tidak ada property boundary; constraint dan model ledger tidak memadai. |
| Keamanan & privasi | 1,0 | Secret terekspos, default credential, public sensitive files, dan IDOR kritis. |
| Reliability & operasional | 1,5 | Cron dan Docker ada, tetapi migration, queue, idempotency, observability, dan shutdown belum matang. |
| Maintainability frontend/backend | 2,0 | Pemisahan layer ada, tetapi halaman sangat besar, banyak any, ignored errors, dan snapshot frontend tidak lengkap. |
| Pengujian | 1,5 | Ada empat test backend dan beberapa auth test frontend, belum mencakup authorization/integrity/end-to-end. |

Interpretasi: skor gabungan indikatif sekitar 1,7/5 menempatkan produk pada tahap prototype atau controlled pilot. Penilaian ini bukan sertifikasi keamanan dan harus divalidasi ulang setelah P0 selesai.

# Urutan keputusan produk

Containment: rotasi secret, hentikan public sensitive files, pulihkan source frontend yang hilang, dan blokir penggunaan data riil.

Tenant boundary: buat entitas property/membership, scope seluruh query, tambahkan constraint, dan uji isolasi dua owner.

Revenue integrity: pisahkan invoice, item, submission pembayaran, allocation, deposit ledger, dan cron idempotent.

Lifecycle completion: kontrak versioned, pindah kamar dengan prorata, checkout dengan settlement, serta audit log.

Operational expansion: notifikasi, izin tamu, ticketing/SLA, house rule acknowledgment, expenses, dan analytics.

02

Kondisi Produk Saat Ini

Kapabilitas yang tersedia, aktor, arsitektur, dan alur as-is.

# Visi produk yang terbaca dari source

Lapor Kos ditujukan sebagai platform administrasi kos terintegrasi untuk mengurangi pencatatan manual, mempercepat penagihan, memberi transparansi komunikasi antara owner dan tenant, serta menyediakan informasi keuangan yang cepat. Fitur utama yang didokumentasikan meliputi room visualizer, billing bulanan, payment tracking, kalender kontrak, komplain berbasis AI, notifikasi WhatsApp, dashboard, dan PDF.

# Aktor dan kebutuhan utama

| Aktor | Tujuan dan pekerjaan |
| --- | --- |
| Owner/Pengelola | Mengetahui okupansi, membuat kontrak/tagihan, memverifikasi pembayaran, menangani komplain, memperpanjang/menutup hunian, dan melihat laporan. |
| Tenant/Penghuni | Mengakses kontrak dan tagihan, mengunggah bukti bayar, menerima kwitansi, membuat komplain, meminta izin tamu, dan memahami aturan kos. |
| Staf/Administrator Properti | Belum dimodelkan. Dibutuhkan untuk delegasi operasional tanpa membagikan akun owner. |
| Vendor/Teknisi | Belum dimodelkan. Dibutuhkan untuk work order, biaya perbaikan, jadwal, dan bukti penyelesaian. |
| Sistem/Job Worker | Membuat invoice, mengirim notifikasi, menjalankan retry, memperbarui overdue, dan menulis audit event. |

# Arsitektur saat ini

| Lapisan | Implementasi |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js/React, dashboard owner dan portal tenant, REST API, token auth. |
| Backend | Go/Gin dengan handler, repository, service, middleware, cron job. |
| Database | PostgreSQL/Supabase dengan schema berbasis users, rooms, contracts, payments, complaints, house_rules. |
| Integrasi | Gemini untuk respons komplain, Fonnte/WhatsApp gateway, SMTP, Supabase Storage, gofpdf. |
| Deployment | Dockerfile frontend/backend dan docker-compose; environment variable untuk konfigurasi. |

# Inventori kapabilitas

| Kapabilitas | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Autentikasi owner | Ada | Register, verifikasi email, login, forgot/reset password, profil. |
| Onboarding property/kos | Belum ada | Tidak ada identitas properti, alamat, rekening, timezone, konfigurasi billing, atau membership. |
| Room visualizer | Ada sebagian | Kamar, lantai, tipe, draft, status; tidak terikat owner/property. |
| Tenant onboarding | Ada sebagian | Dibuat owner bersama akun, dokumen, kontrak; memakai default credential. |
| Contract lifecycle | Ada sebagian | Create/extend/checkout; status/version/approval/document belum konsisten. |
| Billing | Ada sebagian | Cron membuat row payment bulanan; belum invoice ledger/idempotent/late fee/prorata. |
| Payment tracking | Ada | Bukti bayar, status, verifikasi, receipt; invoice dan payment masih menjadi satu record. |
| Complaint | Ada sebagian | Ticket sederhana, foto, AI response, status; belum priority/SLA/timeline/work order. |
| WhatsApp | Ada sebagian | Fokus noisy complaint; klaim notifikasi bill/status belum ditemukan. |
| In-app notification | Belum ada | Tidak ada notification table, delivery state, preference, read_at. |
| House rules | Ada sebagian | CRUD owner dan tampilan tenant; belum version/effective date/acknowledgment. |
| Visitor permit | Belum ada | Masih berupa catatan pengembangan. |
| Room transfer | Ada minimal | Mengganti room_id dan status kamar; belum pricing, prorata, deposit, approval, dan history. |
| Financial report | Ada sebagian | Dashboard/PDF payment; belum expense, P&L, aging, reconciliation, period close. |

# Alur as-is end-to-end

Gambar 1. Alur utama yang terbaca dari implementasi saat ini.

| No. | Tahap | Yang terjadi | Kelemahan utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owner registrasi | Owner membuat akun dan memverifikasi email. | Belum ada onboarding properti; akun owner langsung menjadi boundary operasional. |
| 2 | Buat/ubah kamar | Owner membuat kamar atau kamar sekaligus tenant. | Kamar bersifat global; owner lain dapat melihat/mengubah berdasarkan ID. |
| 3 | Buat tenant dan kontrak | Sistem membuat user role tenant, dokumen, kontrak, dan kadang tagihan awal. | Default password, data identity publik, dan kontrak dapat terbentuk tanpa owner_id pada jalur tertentu. |
| 4 | Billing bulanan | Cron berjalan saat aplikasi start dan setiap 24 jam, lalu membuat row payments. | Check-then-insert tanpa unique constraint; due date dan timezone tidak robust. |
| 5 | Pembayaran | Tenant unggah proof; owner memverifikasi status. | Invoice, submission, allocation, receipt, dan deposit tercampur dalam satu tabel. |
| 6 | Komplain | Tenant membuat komplain; AI membuat respons; noisy dapat dikirim ke grup WA. | WA dilakukan sebelum insert database; tidak ada moderation, priority, SLA, atau timeline. |
| 7 | Lifecycle | Owner extend, pindah kamar, checkout, atau delete tenant. | Tidak ada settlement, room lock, prorata, history, dan ownership verification yang memadai. |
| 8 | Laporan | Owner melihat dashboard dan mengunduh PDF. | Model belum memisahkan pendapatan, piutang, deposit, refund, expense, dan cash reconciliation. |

03

Audit Temuan dan Kelemahan

Temuan terstruktur berdasarkan keamanan, isolasi data, database, alur bisnis, frontend, dan operasional.

|  | CARA MEMBACA Setiap temuan diberi ID agar dapat dimasukkan ke issue tracker. Severity menilai dampak, bukan estimasi effort. Evidence path adalah lokasi source yang mendukung temuan dan perlu diverifikasi ulang saat refactor. |
| --- | --- |

# 3.1 Keamanan dan privasi

| ID / Level | Temuan & evidence | Dampak | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 Critical | Secret produksi tersimpan di arsip proyek Evidence: backend/.env memuat DATABASE_URL, JWT_SECRET, SMTP credential, Gemini key, WhatsApp token, dan Supabase service key dengan nilai terisi. | Credential dapat digunakan untuk mengakses database, email, storage, atau layanan berbayar. | Rotasi semua secret segera; purge Git/history/archive; secret manager; pre-commit dan CI secret scanning. |
| PRIV-01 Critical | Dokumen sensitif memakai public URL Evidence: storage_service.go:48-108 membangun URL /object/public untuk setiap upload, termasuk KTP, selfie, bukti bayar, dan dokumen tambahan. | PII dan dokumen transaksi dapat diakses siapa pun yang memperoleh URL. | Private bucket; signed URL singkat; object ACL; access audit; retention dan delete workflow. |
| AUTH-01 Critical | Default credential tenant lemah Evidence: room_repository.go:363-380 memakai nomor telepon sebagai password atau fallback password123; akun dibuat verified. | Account takeover mudah, terutama jika nomor telepon diketahui atau kosong. | Invitation token sekali pakai; tenant menentukan password; forced activation; minimum password/MFA opsional. |
| AUTH-02 High | Checkout tidak mencegah login Evidence: Checkout mengubah users.is_active=false, tetapi login tidak terlihat memvalidasi is_active. | Tenant yang sudah keluar masih dapat mengakses akun dan data historis/fitur aktif. | Tolak login dan refresh token untuk inactive; revoke sessions saat checkout; policy read-only historical access bila dibutuhkan. |
| AUTH-03 High | JWT dan OTP belum memiliki lifecycle aman Evidence: JWT berumur 30 hari tanpa jti/session revocation. OTP plaintext, tidak dihapus setelah verify/reset, tidak ada attempt counter. | Token curian lama berlaku; OTP dapat direplay sampai kedaluwarsa. | Short-lived access token + rotating refresh; session table; OTP hash, attempts, used_at; distributed rate limit. |
| SEC-02 Medium | Strategi cookie/CSRF tidak eksplisit Evidence: Backend menerima Authorization atau cookie auth_token; frontend membaca cookie melalui JavaScript pada beberapa halaman. | Token berpotensi dicuri lewat XSS; penggunaan cookie tanpa CSRF guard dapat berisiko. | Prefer HttpOnly Secure SameSite cookie atau header-only token; CSP frontend; CSRF token bila cookie lintas request. |
| PRIV-02 Medium | Consent, retensi, dan penggunaan AI belum terdokumentasi Evidence: Terms/Privacy ada sebagai halaman, tetapi tidak ada record versi penerimaan, waktu, atau consent pemrosesan foto/AI/WA. | Sulit membuktikan persetujuan dan memenuhi permintaan akses/hapus data. | consent_records, policy_version, retention schedule, data export/delete, AI redaction dan opt-out sesuai kebutuhan. |
| WA-01 Medium | Simulator WhatsApp melaporkan sukses dan mencetak isi pesan Evidence: whatsapp_service.go:37-40 mengembalikan true saat konfigurasi kosong dan log berisi target + pesan. | Status wa_sent dapat salah; log dapat menyimpan PII atau isi keluhan. | Mode explicit mock; jangan update delivery success; redact log; simpan provider response secara aman. |
| ERR-01 Medium | Error internal diteruskan ke client Evidence: Sejumlah handler menggabungkan err.Error() ke response. | Struktur DB dan detail sistem dapat bocor; UX error tidak konsisten. | Error taxonomy, safe public message, correlation ID, detail hanya di structured log. |

# 3.2 Isolasi data dan otorisasi

| ID / Level | Temuan & evidence | Dampak | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| TEN-01 Critical | Rooms tidak memiliki owner_id/property_id Evidence: Migration rooms hanya room_number, price, status, floor/type. FindAll/FindByID/Update/Delete memakai ID global tanpa owner filter. | Owner dapat melihat dan memodifikasi kamar owner lain; nomor kamar tidak unik per kos. | Tambahkan properties dan rooms.property_id; query selalu scope property membership; unique(property_id, room_number). |
| TEN-02 Critical | Endpoint owner terhadap tenant rentan IDOR Evidence: Get/Update tenant, checkout, change-room, extend, dan delete menerima tenant ID lalu repository query hanya user_id. | Owner dapat membaca/mengubah/menghapus tenant owner lain bila ID diketahui. | Repository method wajib menerima actor/property dan enforce EXISTS membership + relation. Unauthorized tampil sebagai 404. |
| PAY-01 High | Owner dapat membuat tagihan untuk kontrak asing Evidence: CreatePaymentBill menerima contract_id lalu menyimpan owner_id dari token tanpa memverifikasi contract.owner_id. | Terjadi tagihan lintas owner dan owner_id ganda yang tidak konsisten. | Insert-select hanya untuk kontrak yang berada pada property actor; derive owner/property dari contract. |
| MULTI-01 High | Role global tidak mendukung membership Evidence: users.role hanya owner atau tenant. Tidak ada staf, manager, tenant di beberapa property, atau user owner+tenant. | Delegasi dan multi-property tidak dapat dimodelkan dengan aman. | property_memberships(user_id, property_id, role, permissions, status). Role di token hanya hint; authorization dari membership. |
| TEN-03 High | Assign tenant dapat mengubah user global berdasarkan email Evidence: Repository mencari user by email lalu memperbarui data identity tanpa memastikan user terkait property owner. | Owner dapat menimpa profil pengguna yang sudah ada di property lain. | Pisahkan tenant_profile dari auth user; attach profile melalui invitation/consent; jangan mutate global identity dari owner lain. |
| DEL-01 High | Delete kamar/tenant menghapus histori lintas entitas Evidence: DeleteWithTenant dan DeleteTenant menghapus contracts, complaints, payments, dan user secara fisik; sebagian ignored errors. | Bukti transaksi, audit, dan riwayat kontrak hilang; potensi menghapus data property lain. | Soft delete/status archived; retention-aware anonymization; cascade hanya pada draft/test data; audit semua tindakan. |

# 3.3 Database dan integritas data

| ID / Level | Temuan & evidence | Dampak | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 High | Migrasi destruktif dan DDL saat startup Evidence: Migration 009 melakukan TRUNCATE CASCADE. main.go menjalankan ALTER/CREATE/UPDATE schema setiap process start. | Deployment dapat menghapus data, drift schema, race antar instance, dan sulit rollback. | Gunakan migration runner versioned; baseline; transactional migration; backup; hilangkan inline DDL dari runtime. |
| DATA-02 High | Constraint bisnis inti tidak tersedia Evidence: Tidak ada unique invoice per period, active contract per room, date validation, amount nonnegative, status checks, atau due day bounds. | Race condition dan data mustahil dapat masuk walaupun UI benar. | CHECK/UNIQUE/FK/partial unique/exclusion constraints; constraint adalah guard terakhir, bukan hanya validasi handler. |
| DATA-03 High | Invoice dan payment disatukan Evidence: payments menyimpan period, charge components, paid amount, proof, method, status, due date, dan receipt dalam satu row. | Sulit menangani partial payments, multiple proofs, refunds, allocation, credit, dan reconciliation. | Pisahkan invoices, invoice_items, payment_submissions/transactions, dan payment_allocations. |
| DATA-04 High | Redundant owner_id dapat drift Evidence: contracts, payments, complaints menyimpan owner_id walaupun owner dapat diturunkan dari property/lease. | Data bisa memiliki contract owner A tetapi payment owner B. | Gunakan property_id sebagai boundary, derive owner via membership; jika snapshot diperlukan, enforce FK/trigger dan immutable. |
| DATA-05 Medium | Tidak ada audit/version/update metadata yang konsisten Evidence: Banyak tabel hanya created_at; perubahan status dan nilai tidak memiliki event history, actor_id, reason, atau updated_at. | Sulit menginvestigasi sengketa pembayaran/kontrak dan mengembalikan perubahan. | audit_logs + domain event tables; updated_at; version number; optimistic locking; reason wajib untuk keputusan finansial. |
| DATA-06 Medium | Uang memakai float64 di aplikasi Evidence: Model/handler menghitung rent, deposit, dan charges dengan float64. | Pembulatan pecahan dapat menimbulkan selisih akuntansi. | Gunakan integer rupiah atau decimal library; rounding policy terpusat; NUMERIC di database. |
| DATA-07 Medium | Index belum mengikuti pola query Evidence: Index terbatas pada contract/status payment dan owner/status complaint; tidak ada komposit owner/property-period-status. | Dashboard/list akan melambat saat jumlah properti dan transaksi bertambah. | Tambah index berdasarkan query plan: property/status, lease/period, due_date/status, tenant/active, room/active. |
| DATA-08 Medium | House rule details berupa array Evidence: house_rules.details TEXT[] dan seed/default dilakukan saat read pada repository/handler. | Sulit versioning per butir, ordering, acknowledgment, translasi, dan audit perubahan. | rules + rule_versions + rule_items + acknowledgments; seeding hanya migration/onboarding. |
| DATA-09 Medium | Status domain berupa free text dan tidak konsisten Evidence: Kontrak dikomentari active/expired/cancelled tetapi checkout menulis inactive; status lain juga string bebas. | UI, kalender, report, dan automation dapat menafsirkan status berbeda. | State machine formal + CHECK/enum/reference table; transition guard dan event history. |
| DATA-10 Medium | File hanya disimpan sebagai URL Evidence: Tidak ada file metadata, owner/property, checksum, visibility, retention, upload state, atau deleted_at. | Orphan file, duplikasi, dan akses tidak dapat dilacak. | files table + object key private + attachment relation + cleanup worker. |

# 3.4 Alur bisnis dan product gaps

| ID / Level | Temuan & evidence | Dampak | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| BUS-01 High | Tidak ada onboarding properti Evidence: Owner langsung mengelola rooms global; tidak ada alamat, bank, timezone, billing policy, branding, atau multiple kos. | Produk tidak dapat menjadi SaaS multi-kos dan konfigurasi bisnis tersebar di kode/form. | Wizard property onboarding dan configuration profile sebelum room creation. |
| BUS-02 High | Tenant onboarding mencampur profil, akun, kontrak, dan pembayaran Evidence: Form besar melakukan create/update beberapa aggregate sekaligus dan mencari user global via email. | Sulit resume draft, retry parsial, approval, dan membedakan calon penghuni dari user aktif. | Application/tenant profile → invitation → identity activation → lease draft → activation → initial invoice. |
| CONTRACT-01 High | Lifecycle kontrak belum menjadi state machine Evidence: CRUD handler kontrak sebagian tidak terhubung ke route; extend membuat kontrak baru tetapi ownership/status belum ketat. | Renewal, cancellation, scheduled contract, amendment, dan legal snapshot tidak terlacak. | Draft/scheduled/active/ended/terminated/renewed + immutable signed snapshot + amendment/renewal links. |
| BILL-01 High | Cron billing tidak idempotent secara database Evidence: Job berjalan saat startup dan tiap 24 jam; check-then-insert; tidak ada unique(contract, period). | Dua instance atau trigger paralel dapat membuat duplicate bill. | Unique invoice key + INSERT ... ON CONFLICT; distributed job lock; fixed timezone schedule; job_run audit. |
| BILL-02 High | Perhitungan due date tidak konsisten Evidence: Update profile memakai entryDate +1 month -3 days; cron memakai payment_due_day bulan berjalan dan mengizinkan tanggal lampau/invalid. | Tenant dapat menerima tagihan langsung overdue atau due date bergeser pada Februari. | Due policy formal, gunakan day 1-28 atau last-day rule, generate ahead, timezone property, test edge dates. |
| BILL-03 High | Belum ada proration, late fee, utility meter, discount, credit, atau write-off Evidence: Charges hanya snapshot fixed rent/electricity/water/other. | Tagihan tidak merepresentasikan operasional kos nyata dan koreksi sulit diaudit. | Invoice item engine dengan source/type/rate/quantity/tax/discount/adjustment dan approval. |
| DEPOSIT-01 High | Deposit bercampur dengan amount_other Evidence: Receipt mendeteksi deposit dengan membandingkan amount_other terhadap contract.deposit. | Deposit bisa diakui sebagai pendapatan dan refund/deduction tidak terlacak. | Deposit liability ledger: received, held, deducted, refunded; settlement terpisah. |
| ROOM-01 High | Pindah kamar hanya mengganti room_id Evidence: ChangeRoom tidak memeriksa availability/ownership, tidak lock row, dan tidak menghitung harga/prorata/deposit/unpaid balance. | Double occupancy, transfer lintas owner, invoice salah, dan riwayat hunian hilang. | Room transfer workflow dengan request, approval, effective date, lock, settlement, invoice adjustment, occupancy history. |
| CHK-01 High | Checkout belum melakukan settlement Evidence: Checkout hanya inactive user/contract dan available room. | Piutang, final utility, inspeksi, deposit refund, key handover, dan future invoice tidak selesai. | Checkout case dengan checklist, final statement, deposit disposition, write-off approval, access revocation. |
| COMP-01 High | Pesan WA noisy dikirim sebelum komplain tersimpan Evidence: CreateComplaint mengirim WA pada langkah 3 dan insert DB pada langkah 4. | Pesan dapat terkirim walau ticket gagal dibuat; sulit retry dan moderasi. | Save ticket first; outbox event; moderation/rule; async delivery; idempotency and delivery status. |
| COMP-02 High | Klaim AI priority tidak sesuai implementasi Evidence: README menyebut kategori dan Low/Medium/High otomatis, tetapi source meminta category dari tenant dan AI hanya membuat respons/WA text. | Ekspektasi produk, laporan, dan operasional tidak sama dengan real behavior. | Tetapkan scope AI advisory: suggested category/priority/confidence; human override; model/version audit. |
| NOTIF-01 High | Sistem notifikasi belum menjadi capability platform Evidence: Catatan meminta notifikasi, namun tidak ada table notification/delivery/preference/read state. | Event tagihan, pembayaran, komplain, kontrak, tamu, dan checkout tidak konsisten dikomunikasikan. | Notification center + template + channel preference + outbox + retry/dedupe + read_at. |
| RULE-01 Medium | Aturan kos belum versioned dan acknowledged Evidence: Rules dapat di-seed saat GET; tidak ada effective date atau bukti tenant membaca/menyetujui. | Sengketa aturan/denda sulit dibuktikan dan perubahan dapat berlaku retroaktif. | Version, effective_from, publish state, acknowledgment per tenant/lease; immutable published version. |
| VIS-01 Medium | Izin tamu belum memiliki flow dan kontrol Evidence: Fitur hanya tercatat pada noted.md. | Owner tidak memiliki approval, jadwal, identitas tamu, rule conflict, atau audit kejadian. | Visitor request dengan waktu, hubungan, kendaraan, overnight, approval, expiry, check-in/out, notification. |
| REPORT-01 Medium | Laporan keuangan belum menjadi ledger Evidence: Laporan berfokus pada payment rows; tidak ada expense, liability deposit, refund, reconciliation, aging, atau period close. | Pendapatan dan kas dapat salah dipahami; laporan sulit dipakai untuk keputusan usaha. | P&L properti, cash flow, AR aging, collection, expense/vendor, deposit liability, reconciliation, export. |

# 3.5 Frontend, kualitas engineering, dan operasi

| ID / Level | Temuan & evidence | Dampak | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-01 High | Snapshot frontend tidak lengkap Evidence: src/lib kosong tetapi hampir semua halaman mengimpor @/lib/api dan @/lib/auth. | Build dan audit auth/API wrapper tidak dapat direproduksi. | Pulihkan file sumber, pastikan archive berasal dari git commit bersih, jalankan CI build pada setiap commit. |
| ENG-01 Medium | Komponen frontend terlalu besar dan loosely typed Evidence: 30 file TS/TSX sekitar 13.854 baris, 89 penggunaan any; halaman detail tenant sekitar 149 KB. | Perubahan fitur rawan regresi, loading/error logic berulang, dan sulit diuji. | Feature modules, typed DTO/schema validation, hooks/query cache, form library, shared components, route-level error boundaries. |
| TEST-01 Medium | Cakupan test tidak memadai untuk risiko bisnis Evidence: Backend hanya empat file test; belum ada authorization, repository, migration, billing concurrency, payment, complaint, atau E2E tests. | Bug cross-owner dan duplicate billing dapat lolos ke produksi. | Security integration tests dua owner; migration tests; billing idempotency; contract/payment state tests; E2E critical flows. |
| OPS-01 High | Tidak ada migration governance dan observability lengkap Evidence: Runtime DDL, tidak ada job ledger/outbox, request ID, metric, trace, atau alert yang terlihat. | Incident sulit dideteksi dan deployment tidak repeatable. | Migration CI/CD, structured logs, metrics, traces, health/readiness, alerts, audit, runbook. |
| OPS-02 Medium | Tidak ada graceful shutdown/worker coordination Evidence: Cron ticker tidak dihentikan dan server lifecycle tidak menangani signal secara eksplisit. | Request/job dapat terputus saat deploy; duplicate worker pada scale-out. | Graceful shutdown, context cancellation, leader election/queue worker, bounded timeouts. |
| OPS-03 Medium | Arsip proyek mengandung binary dan upload data Evidence: backend.exe/lapor_kos_api.exe, frontend public/uploads, tsbuildinfo, dan env lokal ikut terpaket. | Supply-chain hygiene buruk, ukuran membengkak, dan data uji/riil dapat ikut tersebar. | Build artifacts di CI registry, ignore archive, clean release package, data fixture anonim. |
| PERF-01 Medium | List dan dashboard belum memiliki pagination/query service Evidence: Banyak endpoint mengembalikan seluruh list; frontend menghitung dan menyimpan state besar. | Performa turun pada ribuan tenant/payment/complaint. | Cursor pagination, filter/sort server-side, aggregate endpoint, query cache, DB query plan monitoring. |

04

Rancangan Alur Bisnis Target

Operating model to-be yang aman, terukur, dan dapat dikembangkan.

# Prinsip desain produk target

| Prinsip | Implikasi |
| --- | --- |
| Property-first | Seluruh data operasional harus berada di bawah property_id. Owner adalah anggota property, bukan foreign key yang disalin bebas ke semua tabel. |
| Authorization in data access | Setiap read/write memverifikasi membership dan relation pada query repository/database, bukan hanya menyembunyikan menu di frontend. |
| Ledger over mutable totals | Invoice, line item, payment, allocation, deposit, refund, dan adjustment dicatat sebagai transaksi yang dapat diaudit. |
| State machine explicit | Contract, invoice, payment, ticket, visitor request, transfer, dan checkout memiliki state + transition guard + event history. |
| Async side effects | Email, WA, in-app notification, AI, dan cleanup file dipicu dari outbox/queue setelah commit database. |
| Private by default | Dokumen identitas dan transaksi private; akses menggunakan authorization dan signed URL singkat. |
| Human-in-the-loop AI | AI memberi saran category/priority/response; keputusan dan komunikasi berisiko tetap dapat ditinjau manusia. |
| No destructive delete | Data legal/keuangan diarsipkan atau dianonimkan sesuai retensi, bukan dihapus cascade dari UI operasional. |

# Alur to-be end-to-end

Gambar 2. Alur bisnis target dari onboarding properti sampai analytics.

# 4.1 Onboarding properti dan akses

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owner | Membuat property: nama, alamat, timezone, rekening pembayaran, aturan jatuh tempo, branding. | Property status=draft sampai data minimum lengkap. |
| 2 | Sistem | Membuat membership owner dan konfigurasi default yang dapat ditinjau. | Tidak membuat rule legal/denda final tanpa konfirmasi owner. |
| 3 | Owner | Mengundang staf dengan role dan permission spesifik. | Invitation sekali pakai, expired, dan dapat dicabut. |
| 4 | Owner/Staf | Membuat lantai, tipe kamar, kamar, fasilitas, dan tarif. | room_number unik per property; draft tidak dapat ditempati. |

# 4.2 Tenant onboarding dan aktivasi kontrak

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owner/Staf | Membuat tenant profile atau application tanpa membuat password. | Email/phone duplicate ditangani melalui association, bukan overwrite identity. |
| 2 | Sistem | Mengirim invitation link untuk aktivasi akun dan consent. | Single-use, expired, audited; tenant membuat password sendiri. |
| 3 | Owner | Membuat lease draft, memilih kamar, tarif, deposit, billing policy, dan tanggal. | Target room di-lock sementara; overlap dicegah DB constraint. |
| 4 | Tenant | Meninjau kontrak/rules, mengunggah dokumen private, dan menyetujui. | Policy version dan timestamp acceptance disimpan. |
| 5 | Owner/Tenant | Kontrak diaktifkan setelah prasyarat terpenuhi. | Activation membuat occupancy period dan initial invoice secara idempotent. |

# 4.3 Billing dan pembayaran

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Job worker | Membuat invoice sebelum periode jatuh tempo dengan idempotency key. | Unique lease+period+invoice_type; end-date dan timezone property diperiksa. |
| 2 | Sistem | Membentuk invoice_items: rent, electricity, water, service, discount, fee, adjustment. | Amount nonnegative kecuali item credit; rounding policy tunggal. |
| 3 | Notification worker | Mengirim in-app/WA/email sesuai preference. | Delivery retry, dedupe, quiet hours, dan failure reason. |
| 4 | Tenant | Memilih metode, memasukkan jumlah, dan mengunggah bukti atau memakai payment gateway. | Satu invoice dapat memiliki beberapa submission/payment. |
| 5 | Owner/System | Memverifikasi payment dan mengalokasikan ke invoice. | Partial payment menghasilkan outstanding; overpayment menjadi credit/refund. |
| 6 | Sistem | Menerbitkan receipt dan memperbarui aging/collection. | Receipt immutable dan merujuk payment allocation, bukan mutable invoice row. |

# 4.4 Komplain dan maintenance

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenant | Membuat ticket dengan category, description, attachment, dan preferred contact. | Validasi active occupancy; emergency flow berbeda. |
| 2 | AI | Memberi suggested category, priority, summary, dan draft response. | Simpan confidence/model version; tidak auto-publish bila high-risk. |
| 3 | Sistem | Commit ticket lalu tulis outbox notification. | Tidak ada external message sebelum commit. |
| 4 | Owner/Staf | Triage, assign PIC/vendor, set SLA, schedule visit, dan cost estimate. | Semua status/comment menjadi ticket_event. |
| 5 | Tenant | Menerima update, memberi akses/jadwal, mengonfirmasi selesai atau reopen. | Resolved baru final setelah confirmation/timeout policy. |

# 4.5 Pindah kamar

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Owner/Tenant | Membuat transfer request dengan target, alasan, dan effective date. | Target harus available pada tanggal efektif dan dalam property yang sama kecuali migration antar-property formal. |
| 2 | Sistem | Menghitung rent difference, prorata, outstanding invoice, deposit treatment, dan move fee. | Calculation preview immutable sebelum approval. |
| 3 | Owner | Menyetujui dan menentukan requirement inspeksi/handover. | Approval mencatat actor, timestamp, dan reason. |
| 4 | Sistem | Pada effective date, menutup occupancy lama dan membuka occupancy baru secara atomic. | Row lock + overlap constraint; tidak hanya mengganti room_id. |
| 5 | Sistem | Membuat debit/credit invoice adjustment dan notification. | No manual edit terhadap invoice lama; gunakan adjustment. |

# 4.6 Checkout dan settlement

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenant/Owner | Membuat checkout notice dan tanggal rencana. | Notice period mengikuti contract/rule version. |
| 2 | Owner/Staf | Melakukan room inspection, final meter reading, key/asset checklist, dan damage evidence. | Checklist wajib sebelum settlement kecuali override beralasan. |
| 3 | Sistem | Menghasilkan final statement: outstanding, prorata, utility, damage, credit, deposit. | Deposit diperlakukan liability, bukan revenue. |
| 4 | Owner | Approve refund/deduction/write-off. | Dual approval opsional di atas threshold. |
| 5 | Sistem | Menutup lease, occupancy, future invoices, access, dan mengarsipkan record. | Tenant account tidak otomatis dihapus; akses historical dapat read-only sesuai policy. |

# 4.7 Izin tamu/kerabat

| No. | Aktor | Aktivitas | Aturan/exception |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenant | Mengajukan tamu: nama, hubungan, tanggal/waktu, menginap, kendaraan, catatan. | Validasi rule, maksimum durasi, dan konflik jadwal. |
| 2 | Owner/Staf | Approve/reject/request change. | Keputusan dan alasan dicatat; auto approval hanya jika policy eksplisit. |
| 3 | Sistem | Mengirim notifikasi dan visitor pass/QR opsional. | Pass expired dan hanya memuat data minimum. |
| 4 | Tenant/Staf | Check-in/check-out bila dibutuhkan. | Overstay memicu notification, bukan auto-penalty tanpa review. |

05

Arsitektur Data Target

Model konseptual, constraint, index, dan strategi migrasi menuju platform multi-property.

# Model konseptual

Gambar 3. Model data konseptual yang direkomendasikan. Bukan physical ERD final.

| Entitas | Tujuan | Field inti | Aturan penting |
| --- | --- | --- | --- |
| users | Identitas dan autentikasi global. | email/phone, password/session, status. | Tidak menyimpan role property secara global. |
| properties | Unit kos/building. | name, address, timezone, currency, billing config, status. | Boundary semua data operasional. |
| property_memberships | Hubungan user-property-role. | user_id, property_id, role, permissions, status. | UNIQUE(user_id, property_id, role). |
| tenant_profiles | Profil penghuni terpisah dari auth. | identity fields, emergency contact, verification status. | Dapat ada sebelum akun diaktivasi. |
| rooms / room_types | Inventori kamar dan tarif/fasilitas. | property_id, number, floor, type, operational_status. | UNIQUE(property_id, room_number). |
| leases | Kontrak tenancy versioned. | property, tenant, dates, pricing snapshot, status, parent_lease_id. | State machine dan immutable activated snapshot. |
| lease_room_periods | Riwayat occupancy per kamar. | lease_id, room_id, valid_from, valid_to. | Tidak boleh overlap pada room dan tenant. |
| invoices | Kewajiban tagihan. | lease_id, billing_period, due_at, status, total. | Unique idempotency key; total derived items. |
| invoice_items | Komponen tagihan granular. | type, source, quantity, rate, amount, metadata. | Mendukung rent, utility, fee, discount, adjustment. |
| payment_submissions | Upaya pembayaran/proof/gateway. | payer, method, amount, proof file, provider ref, status. | Idempotency provider reference. |
| payment_allocations | Alokasi payment ke invoice. | payment_id, invoice_id, amount. | Total allocation <= captured amount. |
| deposit_ledger | Liability deposit. | lease_id, entry_type, amount, reference, balance. | Received/deduction/refund/transfer. |
| meter_readings | Pembacaan utilitas. | property/room, meter type, period, value, photo. | Reading monotonic atau exception approval. |
| complaint_tickets | Kasus komplain/maintenance. | property, tenant, room, priority, SLA, assignee, status. | AI suggestion terpisah dari keputusan final. |
| ticket_events/work_orders | Timeline, komentar, perubahan, vendor, biaya. | actor, event_type, payload, timestamps. | Append-only untuk audit. |
| visitor_requests | Izin tamu. | tenant, property, schedule, guest minimum data, status. | Approval and expiry state machine. |
| rule_versions/items/acknowledgments | Peraturan publishable dan bukti persetujuan. | effective_from, version, content, acknowledged_at. | Published version immutable. |
| notifications/deliveries/preferences | Pesan, channel, read state, retry. | event key, template, recipient, channel, status. | Unique event+recipient+channel. |
| files | Metadata object storage private. | property, owner, object_key, mime, checksum, visibility, retention. | Tidak menyimpan public URL permanen. |
| audit_logs/outbox_events | Jejak tindakan dan side-effect async. | actor, property, action/event, entity, payload, status. | Append-only, tamper-evident policy. |

# Constraint minimum yang harus berada di database

| ID | Entitas | Constraint |
| --- | --- | --- |
| DB-01 | rooms | UNIQUE(property_id, room_number). |
| DB-02 | lease_room_periods | Tidak ada periode occupancy aktif yang overlap untuk room yang sama; gunakan daterange + EXCLUDE/GiST atau partial unique + transaction lock. |
| DB-03 | leases | Satu active/scheduled lease per tenant dan property sesuai kebijakan. |
| DB-04 | invoices | UNIQUE(lease_id, billing_period, invoice_type) atau unique idempotency_key. |
| DB-05 | money fields | CHECK(amount >= 0), kecuali adjustment/credit dengan type eksplisit. |
| DB-06 | dates | CHECK(end_date >= start_date); effective dates tidak overlap. |
| DB-07 | status | CHECK terhadap state yang diizinkan; transition tetap divalidasi application service. |
| DB-08 | payment allocations | Jumlah allocation tidak melebihi captured/refundable amount. |
| DB-09 | files | object_key unique, size/mime/checksum wajib, deleted_at/retention_until. |
| DB-10 | property scope | Semua entity operasional memiliki property_id/FK langsung atau dapat diturunkan melalui relation yang enforced. |

# Index prioritas

| Area | Index yang disarankan |
| --- | --- |
| Rooms | (property_id, operational_status, floor), unique(property_id, room_number) |
| Leases | (property_id, status, end_date), (tenant_profile_id, status), (room via occupancy period) |
| Invoices | (property_id, status, due_at), (lease_id, billing_period), unique(idempotency_key) |
| Payments | (property_id, status, received_at), (provider_reference), allocation(invoice_id) |
| Tickets | (property_id, status, priority, sla_due_at), (assignee_id, status) |
| Notifications | (recipient_id, read_at, created_at desc), (status, next_retry_at) |
| Audit | (property_id, created_at desc), (entity_type, entity_id, created_at) |

# Strategi migrasi data

| Tahap | Aktivitas dan exit criteria |
| --- | --- |
| M0 — Containment | Backup database; rotasi secret; freeze destructive migration; tandai snapshot schema; hentikan public file access. |
| M1 — Migration governance | Adopsi Goose/golang-migrate/Atlas, buat schema_migrations, baseline checksum, dan CI migrate-up/down pada database disposable. |
| M2 — Property boundary | Create properties dan memberships; buat satu default property per owner; backfill rooms/contracts/payments/complaints; laporan exception. |
| M3 — Authorization cutover | Deploy query baru scoped property; dual-read audit; integration test dua owner; baru aktifkan constraint NOT NULL/unique. |
| M4 — Revenue ledger | Create invoices/items/payment submissions/allocations/deposit ledger; migrate legacy payments; rekonsiliasi total per contract/period. |
| M5 — Lifecycle data | Create occupancy periods, transfer/checkout cases, rule versions, notifications, files metadata, audit/outbox. |
| M6 — Deprecation | Stop write tabel legacy; observasi; archive/remove kolom redundant setelah reconciliation dan rollback window berakhir. |

|  | MIGRATION SAFETY Jangan menjalankan TRUNCATE/DROP atau backfill owner/property otomatis tanpa backup, dry-run report, reconciliation totals, dan rollback plan. Setiap migrasi harus idempotent pada environment disposable, tetapi tidak perlu menjalankan DDL ulang pada startup aplikasi. |
| --- | --- |

06

Kebutuhan Produk dan Fitur

Epic, kebutuhan fungsional, acceptance criteria, dependensi, dan edge case utama.

Prioritas: P0 = memblokir produksi; P1 = alur bisnis inti; P2 = pengembangan operasional/pertumbuhan. Setiap epic di bawah ini harus dipecah menjadi user story teknis dan task migration/API/frontend/test pada backlog implementasi.

# EP-01 — Property, Membership, dan Otorisasi [P0]

| Masalah | Data kamar dan tenant belum mempunyai boundary owner/property yang aman. |
| --- | --- |
| Tujuan | Mendukung satu atau banyak kos dengan isolasi data dan delegasi staf. |
| Aktor | Owner, staff, system administrator. |
| Dependensi | Secret containment dan migration governance. |

Kebutuhan fungsional

Owner wajib memiliki minimal satu property sebelum membuat kamar.

Semua API operasional menggunakan property context yang berasal dari membership terotorisasi.

Role minimum: property_owner, manager, finance, maintenance, viewer; permission dapat dikonfigurasi kemudian.

ID property dari client tidak boleh cukup untuk akses; server membuktikan membership aktif.

Owner dapat berpindah active property tanpa mencampur dashboard/filter.

Acceptance criteria

Owner A dan Owner B dapat mempunyai room_number yang sama tanpa konflik.

Owner A yang menebak ID kamar/tenant Owner B menerima 404/forbidden dan tidak ada data sensitif pada response/log.

Integration test read, update, delete, transfer, invoice, complaint, report melibatkan minimal dua owner.

Semua query plan utama memiliki predicate property_id.

Perubahan data utama: properties, property_memberships; property_id pada seluruh aggregate; unique room per property.

# EP-02 — Tenant Profile, Invitation, dan Aktivasi Akun [P0]

| Masalah | Owner membuat akun tenant dengan password telepon/default dan dapat menimpa user global. |
| --- | --- |
| Tujuan | Onboarding aman yang memisahkan data calon penghuni, identitas login, dan lease. |
| Aktor | Owner/staff, calon tenant, tenant. |
| Dependensi | EP-01 dan private storage. |

Kebutuhan fungsional

Owner membuat tenant profile tanpa password dan memilih channel invitation.

Invitation single-use, expired, revocable, memiliki property/tenant scope.

Tenant menetapkan password sendiri, memverifikasi email/phone, dan menerima policy/rules version.

Dokumen KTP/selfie diunggah private dan hanya dapat dilihat role berizin.

Existing user dapat menghubungkan tenant profile setelah verifikasi, tanpa owner menimpa identity global.

Acceptance criteria

Tidak ada default password dalam source atau database.

Invitation yang telah dipakai/expired tidak dapat dipakai ulang.

Checkout dapat revoke active session sesuai policy.

Akses dokumen menghasilkan signed URL singkat dan tercatat pada audit log.

Perubahan data utama: tenant_profiles, invitations, consent_records, files, sessions.

# EP-03 — Contract Lifecycle dan Dokumen [P1]

| Masalah | Kontrak dibuat/diubah langsung tanpa state machine, version, approval, atau signed snapshot. |
| --- | --- |
| Tujuan | Kontrak dapat ditelusuri dari draft sampai renewal/termination dengan aturan yang konsisten. |
| Aktor | Owner/staff, tenant, system. |
| Dependensi | EP-01, EP-02. |

Kebutuhan fungsional

State: draft, pending_tenant, scheduled, active, ended, terminated, renewed, cancelled.

Activation memerlukan room availability, identity minimum, policy acceptance, dan pricing snapshot.

Amendment tidak mengubah kontrak aktif secara diam-diam; buat version/event dan reason.

Renewal membuat lease baru atau version linked, bukan memperpanjang data historis tanpa jejak.

Generate PDF contract dan hash document; e-sign dapat menjadi fase berikutnya.

Acceptance criteria

Transition ilegal ditolak server dan database tetap konsisten.

Kontrak aktif mempunyai satu occupancy period dan tidak overlap.

PDF yang diterbitkan merujuk version dan data snapshot yang tidak berubah.

Calendar membaca state/date yang sama dengan contract service.

Perubahan data utama: leases, lease_versions, lease_events, documents, occupancy periods.

# EP-04 — Billing dan Invoice Engine [P0/P1]

| Masalah | Cron membuat row payment dengan check-then-insert dan due date tidak konsisten. |
| --- | --- |
| Tujuan | Invoice periodik idempotent, terurai, dan dapat menangani kebijakan kos nyata. |
| Aktor | System worker, owner/finance, tenant. |
| Dependensi | EP-01, EP-03, migration revenue ledger. |

Kebutuhan fungsional

Job membuat invoice N hari sebelum periode/due date berdasarkan timezone property.

Unique idempotency key mencegah duplicate pada retry/multi-instance.

Invoice memiliki line items dan snapshot calculation.

Mendukung recurring charge, meter-based utility, one-off fee, discount, credit, late fee, dan manual adjustment beralasan.

Overdue ditentukan oleh outstanding balance dan due_at, bukan status manual semata.

Acceptance criteria

Menjalankan job dua kali/paralel menghasilkan satu invoice saja.

Tanggal 28–31 dan Februari diuji untuk seluruh due policy.

Invoice tidak dibuat setelah lease berakhir kecuali final settlement.

Total invoice sama dengan sum items dan tidak menggunakan float rounding.

Perubahan data utama: invoices, invoice_items, billing_policies, meter_readings, job_runs.

# EP-05 — Payment, Verification, dan Reconciliation [P1]

| Masalah | Satu row payments mencampur invoice, proof, amount, status, dan receipt. |
| --- | --- |
| Tujuan | Mendukung pembayaran penuh/sebagian/multiple, gateway, refund, dan rekonsiliasi. |
| Aktor | Tenant, owner/finance, payment provider, system. |
| Dependensi | EP-04, notification outbox. |

Kebutuhan fungsional

Tenant membuat payment submission terhadap satu atau beberapa invoice.

Owner memverifikasi proof dengan actor, time, reason; gateway dapat auto-confirm melalui webhook verified.

Payment dapat dialokasikan sebagian dan outstanding dihitung dari ledger.

Overpayment menjadi tenant credit atau refund case.

Receipt immutable dibuat setelah captured/approved allocation.

Acceptance criteria

Dua pembayaran parsial memperbarui outstanding tanpa menimpa proof sebelumnya.

Webhook/retry idempotent berdasarkan provider_reference.

Owner hanya dapat memverifikasi payment pada property miliknya.

Reconciliation report membandingkan payment captured, allocation, refund, dan bank settlement.

Perubahan data utama: payment_submissions/transactions, allocations, refunds, credits, receipts.

# EP-06 — Pindah Kamar Terintegrasi [P1]

| Masalah | Implementasi saat ini hanya mengganti contract.room_id dan dua status kamar. |
| --- | --- |
| Tujuan | Memindahkan tenant tanpa kehilangan histori dan tanpa kesalahan tagihan/deposit. |
| Aktor | Tenant, owner/staff, finance, system. |
| Dependensi | EP-03, EP-04, EP-05. |

Kebutuhan fungsional

Transfer request memuat target room, reason, effective date, initiator, dan approval.

Preview calculation mencakup prorata rent, utility, move fee, credit, outstanding, dan deposit treatment.

Target room di-reserve/lock dan diverifikasi available untuk effective date.

Execution menutup occupancy lama dan membuat occupancy baru dalam satu transaction.

Invoice adjustment dan notification dibuat melalui outbox.

Acceptance criteria

Dua transfer ke kamar sama tidak dapat sukses bersamaan.

Riwayat kamar tenant dapat dilihat per rentang tanggal.

Harga kontrak tidak berubah tanpa amendment atau pricing snapshot baru.

Transfer gagal tidak meninggalkan room reserved atau invoice setengah jadi.

Perubahan data utama: room_transfer_cases, lease_room_periods, invoice adjustments, deposit ledger.

# EP-07 — Checkout, Inspeksi, dan Settlement [P1]

| Masalah | Checkout hanya menonaktifkan user/contract dan membuat kamar available. |
| --- | --- |
| Tujuan | Menutup hunian secara finansial dan operasional dengan bukti lengkap. |
| Aktor | Tenant, owner/staff, finance, system. |
| Dependensi | EP-03–EP-05. |

Kebutuhan fungsional

Checkout request/notice dengan planned date dan reason.

Checklist room/asset, foto, final meter reading, key handover.

Final statement menggabungkan outstanding, prorata, damage, utility, credit, deposit.

Refund/deduction/write-off membutuhkan approval dan audit.

Setelah settlement, lease ended, occupancy ditutup, future invoice dibatalkan, access disesuaikan, room cleaning/available state diatur.

Acceptance criteria

Room tidak langsung available sebelum inspection/handover state terpenuhi, kecuali override beralasan.

Deposit balance menjadi nol atau memiliki open payable/refund case.

Data kontrak/payment tidak dihapus.

Tenant inactive tidak dapat membuat transaksi baru tetapi historical access mengikuti policy.

Perubahan data utama: checkout_cases, inspection_items, settlement_statements, deposit entries, access revocation.

# EP-08 — Notification Center dan Delivery Platform [P1]

| Masalah | Notifikasi hanya parsial via WA dan tidak ada inbox/read state/retry. |
| --- | --- |
| Tujuan | Semua event penting dikomunikasikan konsisten melalui channel terukur. |
| Aktor | Owner, tenant, staff, system worker. |
| Dependensi | Event model dan worker/queue. |

Kebutuhan fungsional

Notification inbox dengan read/unread, category, deep link, dan retention.

Channel: in-app wajib; email/WA/push opsional dengan preference dan quiet hours.

Template versioned dan localized; PII minimal.

Outbox setelah commit; delivery records, retries, next_retry_at, provider_ref, failure reason.

Dedupe per event+recipient+channel dan opt-out sesuai tipe pesan.

Acceptance criteria

Duplicate event tidak menghasilkan spam.

Failure WA tidak mengubah business transaction menjadi gagal.

Owner dapat melihat delivery status dan retry untuk pesan operasional.

Mark read tidak menghapus notification history.

Perubahan data utama: notifications, notification_deliveries, preferences, templates, outbox_events.

# EP-09 — Izin Tamu dan Kerabat Menginap [P1/P2]

| Masalah | Belum ada cara formal meminta, menyetujui, dan mengaudit tamu. |
| --- | --- |
| Tujuan | Menjaga keamanan dan kepatuhan aturan tanpa bergantung chat informal. |
| Aktor | Tenant, owner/staff/security, guest. |
| Dependensi | EP-01, EP-08, rule versions. |

Kebutuhan fungsional

Request memuat guest minimum data, relation, visit start/end, overnight, vehicle, purpose.

Rule engine memperingatkan durasi/jam/kapasitas yang melanggar policy.

Owner approve/reject/request change dengan reason.

Notification ke tenant dan staff; visitor pass/QR opsional.

Check-in/out dan overstay alert dapat diaktifkan per property.

Acceptance criteria

Tenant hanya dapat mengajukan untuk active occupancy miliknya.

Request yang melewati lease end ditolak.

Data guest memiliki retention pendek dan akses terbatas.

Keputusan terekam pada audit dan dapat difilter per property/date/status.

Perubahan data utama: visitor_requests, visitor_events, optional passes; relation ke rules.

# EP-10 — Complaint, SLA, Work Order, dan AI Advisory [P1]

| Masalah | Ticket hanya status sederhana; AI/WA dilakukan sinkron dan tidak ada PIC/SLA/cost. |
| --- | --- |
| Tujuan | Mengubah komplain menjadi proses penyelesaian maintenance yang dapat diukur. |
| Aktor | Tenant, owner, maintenance staff, vendor, AI, system. |
| Dependensi | EP-01, EP-08, private storage. |

Kebutuhan fungsional

Ticket priority, impact, category, SLA, assignee, location, access window, attachment.

Timeline append-only untuk comment/status/assignment/visit/cost/resolution.

Work order vendor dengan schedule, estimate, actual cost, invoice attachment.

AI hanya menyarankan summary/category/priority/response dengan confidence dan human override.

External group message memerlukan policy/moderation dan selalu melalui outbox setelah commit.

Acceptance criteria

High priority melewati triage rule dan menghasilkan alert terukur.

Tenant melihat timeline yang aman tanpa detail internal/vendor sensitif.

Resolved dapat dikonfirmasi/reopen oleh tenant.

Dashboard SLA menghitung first response dan resolution time.

Perubahan data utama: complaint_tickets, ticket_events, work_orders, vendors, ai_suggestions, files.

# EP-11 — Peraturan Kos Versioned dan Acknowledgment [P1]

| Masalah | Rules belum versioned, dapat terbuat saat read, dan tidak ada bukti acceptance. |
| --- | --- |
| Tujuan | Menyajikan peraturan yang jelas, efektif sejak tanggal tertentu, dan dapat dibuktikan. |
| Aktor | Owner/staff, tenant, system. |
| Dependensi | EP-01, EP-02, EP-08. |

Kebutuhan fungsional

Owner membuat draft rule set per property, item, category, order, severity, dan effective date.

Publish membuat immutable version; perubahan berikutnya membuat version baru.

Tenant menerima notification dan melakukan acknowledgment; contract menyimpan rule version berlaku.

Default template hanya template, bukan aturan aktif sebelum owner meninjau.

Penalty tidak otomatis dibebankan tanpa rule, evidence, dan approval flow.

Acceptance criteria

GET rules tidak melakukan write database.

Riwayat version tetap dapat dilihat untuk sengketa.

Tenant baru harus acknowledge version aktif sebelum lease activation.

Perubahan tidak berlaku retroaktif kecuali proses amendment.

Perubahan data utama: rule_sets, rule_versions, rule_items, acknowledgments.

# EP-12 — Keuangan Properti, Expense, dan Laporan [P2]

| Masalah | Dashboard saat ini belum membedakan revenue, cash, receivable, deposit liability, refund, dan expense. |
| --- | --- |
| Tujuan | Memberi owner laporan yang dapat dipakai untuk keputusan usaha dan rekonsiliasi. |
| Aktor | Owner, finance staff, auditor/accountant. |
| Dependensi | EP-04, EP-05, EP-07. |

Kebutuhan fungsional

Dashboard occupancy, billing, collection, AR aging, cash received, deposit liability, expense, net operating income.

Expense categories, vendor, attachment, approval, recurring expense, payment status.

Cash basis dan receivable view dibedakan jelas.

Period close/lock dan adjustment setelah close memerlukan approval.

Export CSV/PDF dengan filter property/period dan audit metadata.

Acceptance criteria

Total dashboard dapat direkonsiliasi ke invoice/payment/expense ledger.

Pending payment tidak dihitung sebagai cash received.

Deposit tidak dihitung sebagai revenue.

Report besar menggunakan server-side aggregation dan pagination.

Perubahan data utama: expenses, vendors, journal-like reporting views, period_closures.

# EP-13 — Security, Audit, Observability, dan Operability [P0]

| Masalah | Kontrol keamanan/operasi belum cukup untuk data identitas dan finansial. |
| --- | --- |
| Tujuan | Membuat produk dapat dioperasikan, diaudit, dan dipulihkan dengan aman. |
| Aktor | Engineering, operations, owner/admin, security reviewer. |
| Dependensi | Menjadi fondasi lintas epic. |

Kebutuhan fungsional

Secret manager, rotation, scan, least privilege, separate dev/staging/prod.

Audit log actor/property/action/entity/before-after reference dan reason.

Structured log dengan request_id, metric, trace, alert; tanpa PII/secret.

Backup terjadwal, restore drill, migration rollback, health/readiness, graceful shutdown.

Rate limit distributed, session revocation, vulnerability/dependency scan, private file policy.

Acceptance criteria

CI gagal bila secret, migration failure, test authorization, atau critical vulnerability ditemukan.

Restore test dan owner-isolation test menjadi release gate.

Setiap perubahan finansial kritis mempunyai actor, timestamp, reason, dan correlation ID.

Tidak ada credential, binary lokal, atau upload user pada release source archive.

Perubahan data utama: sessions, audit_logs, job_runs, outbox, security_events, backup metadata.

07

Katalog Aturan Bisnis

Aturan yang harus konsisten di UI, API, job, dan database.

| ID | Aturan |
| --- | --- |
| BR-01 | Setiap data operasional harus terikat satu property yang dapat diakses actor melalui membership aktif. |
| BR-02 | Room number unik dalam property, tetapi boleh sama antar-property. |
| BR-03 | Satu kamar tidak boleh memiliki occupancy period yang overlap. |
| BR-04 | Tenant profile tidak sama dengan auth user; profile dapat ada sebelum akun dan tidak boleh ditimpa owner lain. |
| BR-05 | Lease active hanya dapat dibuat jika room available untuk periode, tenant memenuhi data minimum, dan rule/contract acceptance selesai. |
| BR-06 | Published contract/rule/receipt bersifat immutable; koreksi dibuat sebagai amendment/version/adjustment. |
| BR-07 | Invoice bulanan harus idempotent untuk lease, periode, dan jenis invoice. |
| BR-08 | Invoice total merupakan sum invoice items; tidak diinput sebagai angka independen tanpa reconciliation. |
| BR-09 | Outstanding = invoice total - valid allocations - credits; bukan hanya label status. |
| BR-10 | Pending proof tidak dihitung sebagai kas diterima sebelum verifikasi/capture. |
| BR-11 | Payment dapat dialokasikan ke lebih dari satu invoice; satu invoice dapat dibayar oleh lebih dari satu payment. |
| BR-12 | Deposit adalah liability dan hanya berubah melalui deposit ledger entry. |
| BR-13 | Due date mengikuti billing policy property dan timezone; tanggal invalid memakai rule eksplisit, bukan normalisasi default runtime. |
| BR-14 | Late fee tidak dibebankan tanpa rule version, grace period, calculation preview, dan approval/automation policy. |
| BR-15 | Pindah kamar harus menyimpan occupancy history dan tidak boleh hanya mengganti foreign key kontrak. |
| BR-16 | Target room transfer harus available/reserved secara atomic pada effective date. |
| BR-17 | Checkout tidak selesai sebelum final statement dan deposit disposition selesai atau ada approved exception. |
| BR-18 | Menghapus tenant/kamar tidak boleh menghapus transaksi legal/keuangan yang sudah posted. |
| BR-19 | External notification hanya dikirim setelah transaction commit melalui outbox. |
| BR-20 | AI output adalah suggestion; priority/penalty/external warning berisiko membutuhkan policy dan human override. |
| BR-21 | Sensitive files private by default; signed URL memiliki expiry dan authorization diperiksa saat penerbitan. |
| BR-22 | Visitor request harus berada dalam active occupancy dan tidak melewati lease end tanpa extension. |
| BR-23 | Published rule version berlaku mulai effective date dan acknowledgment tersimpan per tenant/lease. |
| BR-24 | Semua write finansial kritis menyimpan actor, reason, timestamp, idempotency/correlation key. |
| BR-25 | Status transition ilegal harus ditolak walaupun client mengirim nilai string yang valid. |
| BR-26 | Inactive user tidak dapat membuat transaksi baru; historical access mengikuti retention/access policy. |
| BR-27 | Manual adjustment setelah period close membutuhkan approval dan tidak mengubah row posted secara diam-diam. |
| BR-28 | Semua list besar menggunakan pagination, filter, dan sorting server-side. |

08

Non-Functional Requirements

Target kualitas untuk keamanan, performa, reliability, privacy, observability, dan maintainability.

| Area | Requirement target |
| --- | --- |
| Security | OWASP baseline; least privilege; MFA opsional; session revocation; rate limit distributed; dependency/secret scan; private file access. |
| Tenant isolation | Zero cross-property data exposure. Automated tests wajib untuk read/write/delete/report/export/file access. |
| Performance | Target awal: P95 API list terfilter <500 ms pada volume yang disepakati; dashboard summary <2,5 detik; semua list paginated. |
| Availability | Target awal 99,5% per bulan untuk small-business SaaS, tidak termasuk planned maintenance; target disesuaikan SLA bisnis. |
| Reliability | Idempotent jobs/webhooks, retry with backoff, dead-letter queue, transaction boundary, graceful shutdown, timeout/cancellation. |
| Data durability | Backup otomatis terenkripsi, retention policy, restore drill; target awal RPO ≤24 jam dan RTO ≤4 jam lalu ditingkatkan sesuai kebutuhan. |
| Privacy | Data minimization, consent/version record, purpose limitation, retention/delete/export workflow, PII redaction dalam log/AI prompt. |
| Auditability | Append-only audit untuk contract, invoice, payment, deposit, checkout, rule, access file, dan permission change. |
| Observability | Structured logs, request/correlation ID, metrics, traces, job run dashboard, provider delivery status, alert dan runbook. |
| Maintainability | Typed DTO, schema validation, feature modules, domain service, repository scoped property, migration versioned, ADR untuk keputusan besar. |
| Testing | Unit + repository/integration + migration + concurrency + contract tests + E2E critical journeys + security regression. |
| Accessibility | Keyboard navigation, labels/form errors, contrast, responsive layout, screen-reader semantics, focus management. |
| Localization | IDR dan Asia/Jakarta sebagai default property config; format tanggal/nominal terpusat; siap locale lain. |

# Release gates wajib sebelum produksi

Semua secret lama telah dirotasi dan tidak ada hasil critical pada secret scanner.

Frontend dan backend dapat dibangun dari clean checkout melalui CI tanpa file lokal yang hilang.

Migration fresh install dan upgrade dari snapshot legacy berhasil; backup/restore telah diuji.

Automated cross-owner isolation test lulus untuk seluruh resource dan signed file URL.

Duplicate billing/payment webhook concurrency test lulus.

Tidak ada default tenant credential; session inactive/revoked ditolak.

KTP/selfie/proof tidak dapat diakses tanpa authorization dan signed URL valid.

Critical business journey UAT: onboarding → lease → invoice → payment → complaint → transfer/checkout → report.

Log, metric, alert, dan runbook incident minimum tersedia.

Reconciliation legacy vs ledger target menunjukkan total yang dapat dijelaskan dan disetujui.

09

KPI dan Pengukuran Keberhasilan

Metrik produk, operasi, finansial, keamanan, dan kualitas engineering.

| Domain | Metrik | Target awal | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Keamanan | Cross-property authorization incidents | 0 | Security event/audit log |
| Keamanan | Sensitive file public exposure | 0 public object | Storage policy scan |
| Billing | Duplicate invoice rate | 0 | Unique constraint/job report |
| Billing | Invoice generation success | ≥99,9% setelah retry | Job runs |
| Collection | Collection rate | Pantau per property/period | Allocated payment / due invoice |
| Receivable | Overdue rate & aging | Menurun sesuai baseline | Outstanding by 1–7/8–30/>30 days |
| Payment | Median verification time | Target bisnis ditetapkan owner | Submitted → approved |
| Complaint | First response time | SLA per priority | Ticket timeline |
| Complaint | Resolution SLA compliance | ≥ target per property | Resolved within SLA |
| Tenant | Invitation activation rate | Pantau funnel | Invited → activated |
| Contract | Renewal rate | Pantau per cohort | Eligible → renewed |
| Occupancy | Occupancy rate | Pantau property/room type | Occupied room-days / available room-days |
| Notification | Delivery success by channel | ≥98% setelah retry untuk channel valid | Delivery records |
| Operations | Checkout settlement cycle time | Menurun dari baseline | Notice → closed |
| Engineering | Change failure rate / MTTR | Pantau per release | Deployment + incident data |
| Quality | Critical journey automated coverage | 100% flow P0/P1 | CI test suite |

|  | CATATAN TARGET Angka persentase di atas adalah target awal untuk menyusun instrumentasi. Baseline aktual harus dikumpulkan lebih dulu dan target bisnis disepakati per property atau paket layanan. |
| --- | --- |

10

Prioritas dan Roadmap Implementasi

Urutan perubahan yang meminimalkan risiko migrasi dan mencegah fitur baru dibangun di atas fondasi yang salah.

| Tahap | Prioritas | Cakupan | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 0 — Emergency containment | P0 | Rotasi secret; private file lockdown; freeze destructive migration; restore src/lib; clean source archive; backup. | Tidak ada secret aktif dalam source; data sensitif tidak publik; clean build tersedia. |
| Stage 1 — Tenant boundary | P0 | Properties, memberships, property-scoped repository/API, ownership tests, room uniqueness, session/active checks. | Dua owner terisolasi pada seluruh resource dan file. |
| Stage 2 — Revenue integrity | P0/P1 | Invoice/items, payment submissions/allocations, deposit ledger, idempotent job, due policy, reconciliation. | Tidak ada duplicate invoice; partial payment dan deposit benar. |
| Stage 3 — Contract lifecycle | P1 | Lease state machine, occupancy periods, invitation, private docs, rule acknowledgment, document version. | Activation/renewal/termination dapat diaudit. |
| Stage 4 — Operational workflows | P1 | Room transfer, checkout settlement, notifications, complaint/SLA/work order, visitor permit. | Critical journeys lengkap dan exception-safe. |
| Stage 5 — Finance & scale | P2 | Expenses/vendors, P&L/aging/reconciliation, pagination/aggregate APIs, staff permission, PWA/push opsional. | Owner memperoleh laporan usaha dan sistem siap volume lebih besar. |
| Stage 6 — Optimization | P2 | Payment gateway, e-signature, advanced AI, automation rules, multi-property benchmarking. | Dijalankan setelah data/event model stabil dan KPI terukur. |

# Urutan backlog 90 hari pertama (indikatif)

| Batch | Issue/Epic | Output |
| --- | --- | --- |
| Sprint/Batch 1 | SEC-01, PRIV-01, FE-01, DATA-01 | Containment, rotate, clean build, migration tool, backup/restore. |
| Sprint/Batch 2 | TEN-01, TEN-02, MULTI-01 | Property/membership schema, backfill, scoped APIs, authorization tests. |
| Sprint/Batch 3 | AUTH-01/02/03, EP-02 | Invitation, sessions, inactive enforcement, private identity docs. |
| Sprint/Batch 4 | DATA-02/03/04, BILL-01/02 | Constraints, invoice ledger, idempotent billing, due policy. |
| Sprint/Batch 5 | EP-05, DEPOSIT-01 | Payment allocation, receipt, partial, credit/refund, deposit ledger. |
| Sprint/Batch 6 | EP-03, EP-08 | Lease lifecycle, rule acceptance, notification outbox. |

# Prioritas fitur dari catatan tambahan

| Catatan fitur | Rancangan pengembangan | Posisi roadmap |
| --- | --- | --- |
| Terms & Privacy | Sudah ada UI; upgrade menjadi policy version + consent record + retention. | P0/P1 karena menyangkut PII. |
| Izin tamu/kerabat | Implementasikan setelah property, rules, notification, dan active occupancy stabil. | P1/P2. |
| Notifikasi aplikasi | Jadikan platform event/outbox, bukan hanya tabel pesan. | P1 dan dependency banyak fitur. |
| Pindah kamar kompleks | Implementasikan bersama occupancy history, invoice adjustment, dan deposit ledger. | P1 setelah revenue integrity. |
| Halaman peraturan kos | Sudah ada; tambahkan version/effective date/publish/acknowledgment. | P1. |

11

Risiko Implementasi dan Mitigasi

Risiko perubahan arsitektur, migrasi, adopsi pengguna, biaya integrasi, dan operasional.

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Migrasi owner/property salah | Data lama mungkin tidak cukup untuk menentukan owner yang benar. | Backfill report, manual mapping queue, no silent default, reconciliation dan sign-off owner. |
| Perubahan payment model | Legacy totals/proof/status sulit dipetakan ke ledger baru. | Migration rules versioned, unmatched bucket, dual-read comparison, immutable migration report. |
| Downtime schema | Constraint/index besar dapat lock table. | Online index/concurrent, batch backfill, maintenance window, staged NOT NULL. |
| Complexity meningkat | Lebih banyak table/state dapat membebani tim kecil. | Bangun modular monolith terlebih dahulu; hindari microservices; prioritaskan domain service dan outbox sederhana. |
| User resistance | Owner terbiasa form satu langkah dan perubahan manual bebas. | Wizard, draft, preview calculation, migration assistant, audit-friendly override dengan reason. |
| Notification spam/cost | WA/email retry dan event banyak dapat membengkakkan biaya. | Preference, digest, quiet hours, template governance, channel fallback, cost dashboard. |
| AI false classification | AI dapat salah, bias, atau dipengaruhi prompt input. | Human-in-loop, confidence threshold, deterministic fallback, redaction, prompt/version audit. |
| Private file usability | Signed URL dapat expired saat user membuka dokumen. | Refresh endpoint terotorisasi dan viewer yang meminta URL baru secara transparan. |
| Report differences | Owner melihat angka berbeda setelah ledger refactor. | Define accounting semantics, reconciliation view, explainable drill-down, UAT dengan sample case. |
| Scope creep | Visitor, vendor, finance, e-sign, gateway dapat memperpanjang proyek. | Stage gates; non-goals; outcome KPI; jangan mulai P2 sebelum P0/P1 exit criteria. |

# Trade-off arsitektur yang direkomendasikan

| Keputusan | Alasan |
| --- | --- |
| Tetap modular monolith | Dengan skala saat ini, pisahkan domain di dalam satu backend dan worker; microservices belum memberi nilai lebih dari kompleksitasnya. |
| Property scope eksplisit | Sedikit menambah parameter/query tetapi secara drastis memperkuat keamanan dan fleksibilitas multi-kos. |
| Ledger lebih banyak tabel | Model lebih kompleks tetapi mendukung partial payment, refund, deposit, audit, dan laporan yang dapat dijelaskan. |
| Async notification | Status tidak selalu instan, tetapi transaksi utama lebih reliable dan provider failure tidak merusak data bisnis. |
| Private storage | Membutuhkan signed URL endpoint, namun wajib untuk identitas dan bukti transaksi. |

12

Blueprint Teknis Tingkat Tinggi

Prinsip API, struktur modul, testing strategy, dan observability tanpa mengunci detail implementasi terlalu dini.

# Batas domain yang disarankan

| Domain | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| Identity & Access | users, sessions, invitations, memberships, permissions, consent. |
| Property & Inventory | properties, floors, room_types, rooms, facilities. |
| Tenancy | tenant_profiles, leases, versions, occupancy, transfer, checkout. |
| Billing & Payments | policies, invoices, items, payments, allocations, deposits, refunds. |
| Operations | tickets, work orders, vendors, visitors, rules. |
| Communication | notifications, templates, deliveries, preferences, outbox. |
| Files & Compliance | private file metadata, signed access, retention, audit. |
| Reporting | read models/aggregate views, exports, period close. |

# Prinsip API

Gunakan /api/v1 dan resource property-scoped, misalnya /properties/{property_id}/rooms; server selalu validasi membership.

Jangan menerima owner_id dari request untuk entity yang owner/property-nya dapat diturunkan.

Gunakan idempotency-key untuk create invoice/payment/refund/transfer execution dan webhook provider.

Return error code stabil, safe message, field errors, dan correlation_id; jangan expose SQL/internal error.

List memakai cursor pagination, filter, sort allowlist, dan summary metadata.

Untuk transition gunakan command endpoint eksplisit: /leases/{id}/activate, /tickets/{id}/resolve, bukan PUT status bebas.

Signed file URL diterbitkan lewat endpoint authorization dan tidak disimpan permanen di record domain.

# Testing pyramid wajib

| Level | Skenario minimum |
| --- | --- |
| Unit | Calculation due date/proration/late fee/deposit, state transition, permission policy, notification template. |
| Repository integration | Property scope, constraints, transactions, row locking, pagination, owner-isolation. |
| Migration | Fresh install, upgrade snapshot, rollback where safe, data reconciliation, destructive SQL scanner. |
| Concurrency | Billing job parallel, room reservation/transfer, webhook retry, double verification. |
| API contract | Request/response schema, safe errors, auth/session, file signed URL. |
| End-to-end | Owner A/B isolation; tenant invite; invoice/payment; complaint; transfer; checkout; report. |
| Security | IDOR, privilege escalation, token revocation, upload type/size, public bucket scan, secret scan. |

# Observability minimum

| Area | Data/metric |
| --- | --- |
| Request | request_id, actor_id hashed/reference, property_id, route, status, latency; tanpa body sensitif. |
| Domain event | lease_activated, invoice_created, payment_approved, transfer_executed, checkout_closed. |
| Job | job_run id, scheduled_for, started/finished, processed/succeeded/failed/skipped, retry count. |
| Provider | email/WA/storage/AI/payment provider latency, status, error category, provider reference. |
| Security | login failure, OTP abuse, forbidden cross-property access, signed file issuance, permission change. |
| Alert | billing failure, queue backlog, DB saturation, storage error, auth spike, reconciliation mismatch. |

13

Rencana Validasi dan UAT

Skenario penerimaan bisnis yang harus lulus sebelum peluncuran bertahap.

| ID | Skenario | Hasil yang diuji |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Isolasi owner | Buat Owner A/B, property dan data identik; pastikan seluruh ID silang tidak dapat dibaca/diubah/diunduh. |
| UAT-02 | Tenant invitation | Owner invite tenant; link expired/replay ditolak; tenant set password dan accept policy. |
| UAT-03 | Lease activation | Room available → contract approved → occupancy active → initial invoice; rollback bila syarat gagal. |
| UAT-04 | Billing idempotency | Jalankan worker dua kali dan secara paralel untuk periode sama; hanya satu invoice. |
| UAT-05 | Partial payment | Dua proof/payment membayar invoice bertahap; outstanding dan receipts benar. |
| UAT-06 | Deposit | Receive deposit, deduct damage, refund balance; report tidak menganggap deposit sebagai revenue. |
| UAT-07 | Room transfer | Transfer mid-period dengan price difference; occupancy history dan invoice adjustment sesuai preview. |
| UAT-08 | Checkout | Final meter, damage, outstanding, deposit refund, room state, session/access, final statement. |
| UAT-09 | Complaint | AI suggestion gagal/berhasil; ticket tetap tersimpan; notification retry; tenant dapat reopen. |
| UAT-10 | Visitor | Approve/reject/expired/overstay; rule conflict dan notification tercatat. |
| UAT-11 | Rules | Publish version baru; tenant acknowledgment; kontrak lama tetap merujuk version sebelumnya. |
| UAT-12 | Reporting | Drill-down dashboard sama dengan ledger dan export; pending payment/deposit diperlakukan benar. |
| UAT-13 | Failure recovery | Storage/WA/AI down, DB transaction sukses/gagal sesuai boundary, outbox retry tanpa duplicate. |
| UAT-14 | Migration | Migrate copy data legacy, reconcile counts/totals, rollback/cutover sesuai runbook. |

# Definition of Done per epic

Business rule dan transition terdokumentasi serta disetujui product owner.

Schema migration versioned, reviewed, diuji fresh/upgrade, dan memiliki rollback/forward-fix plan.

Authorization property-scoped diuji pada repository/API dan negative case.

API contract typed, validation dan safe error selesai.

UI loading/empty/error/success/accessibility state tersedia.

Unit/integration/E2E/concurrency test sesuai risiko lulus di CI.

Metrics, logs, audit events, alert, dan runbook ditambahkan.

Data privacy/retention dan permission file telah ditinjau.

Dokumentasi README/API/flow diperbarui agar tidak mengklaim fitur yang belum aktif.

A

Lampiran A — Jejak Evidence Source

Lokasi source utama yang mendukung kesimpulan audit dan perlu menjadi checklist refactor.

| Area | Evidence |
| --- | --- |
| Produk dan arsitektur | README.md: tujuan, fitur, arsitektur Next.js–Go–PostgreSQL/Supabase, Gemini, WhatsApp, Storage, PDF. |
| Catatan fitur | noted.md: Terms/Privacy, visitor permit, in-app notification, complex room transfer, house rules. |
| Rooms global | backend/internal/repository/room_repository.go sekitar baris 455–526; migration 003 rooms tanpa owner/property. |
| Default tenant password | backend/internal/repository/room_repository.go sekitar baris 363–380. |
| Owner tenant IDOR | backend/internal/handler/auth_handler.go sekitar baris 358–568; user_repository.go lifecycle sekitar baris 229–527. |
| Destructive migration | backend/migrations/009_restructure_tenants_users.sql baris 3–31. |
| Inline DDL | backend/main.go sekitar baris 55–122. |
| Billing cron | backend/internal/cron/billing_cron.go baris 20–112. |
| Payment ownership | backend/internal/handler/payment_handler.go sekitar baris 104–158. |
| Public file URLs | backend/internal/service/storage_service.go sekitar baris 48–108. |
| WA before DB | backend/internal/handler/complaint_handler.go sekitar baris 68–110. |
| AI behavior | backend/internal/service/ai_service.go GenerateEmpathicResponse/GenerateGroupWarning; dibandingkan klaim README priority/category. |
| Missing frontend lib | frontend/src/lib tidak berisi file; banyak page mengimpor @/lib/api dan @/lib/auth. |
| Frontend complexity | Halaman tenants/[id], rooms/add, rooms, dashboard, payments memiliki ukuran dan state logic sangat besar. |
| Secrets/artifacts | backend/.env terisi; backend binaries; frontend public/uploads dan tsconfig.tsbuildinfo berada dalam arsip. |

# Statistik snapshot source

| Area | Ringkasan |
| --- | --- |
| Frontend | 30 file TS/TSX; ±13.854 baris; 89 penggunaan any; 206 useState; 40 useEffect; src/lib kosong. |
| Backend | 32 file Go produksi; ±6.461 baris; 4 file test; sedikitnya 12 ignored error assignment. |
| Migrasi | 12 file migration; sebagian schema juga diulang sebagai inline DDL di main.go. |
| Runtime verification | Tidak dilakukan penuh: frontend source tidak lengkap; backend mensyaratkan Go 1.25.1 yang tidak tersedia pada environment audit tanpa unduh. |

B

Lampiran B — Checklist Keputusan Produk

Pertanyaan yang perlu dijawab sebelum desain fisik dan estimasi final.

Apakah satu owner dapat memiliki lebih dari satu kos/property dan apakah staf dapat bekerja di beberapa property?

Apakah tenant dapat tinggal di lebih dari satu property secara berurutan/bersamaan dengan satu akun?

Apakah pembayaran hanya proof manual atau akan memakai payment gateway/virtual account?

Bagaimana aturan prorata masuk, pindah, dan checkout?

Bagaimana formula listrik/air: fixed, meter, atau kombinasi? Siapa yang input dan approve reading?

Apakah late fee/denda otomatis diizinkan dan bagaimana grace period/waiver?

Apakah deposit dapat dipindah ke kamar/kontrak baru, dipotong, atau dikembalikan bertahap?

Apa notice period checkout/renewal dan kapan room boleh ditawarkan kembali?

Apakah komplain emergency harus memicu channel khusus/telepon dan SLA berbeda?

Data minimum izin tamu apa yang benar-benar diperlukan dan berapa lama disimpan?

Apakah owner membutuhkan staff role finance/maintenance/front desk dengan permission berbeda?

Apakah laporan menggunakan cash basis, accrual/receivable, atau keduanya?

Apakah tenant yang checkout tetap boleh login untuk mengakses receipt/contract historis?

Berapa volume target: property, room, tenant, invoice, attachment, dan notification per bulan?

Apa kebijakan backup, retensi dokumen, penghapusan akun, dan permintaan export data?

14

Kesimpulan dan Rekomendasi Akhir

Keputusan arsitektur yang paling menentukan keberhasilan Lapor Kos.

Masalah utama Lapor Kos bukan kekurangan jumlah fitur. Produk justru sudah mempunyai banyak permukaan fitur. Risiko terbesar adalah fitur-fitur tersebut dibangun di atas boundary data, lifecycle kontrak, dan ledger pembayaran yang belum cukup kuat. Menambah visitor permit, notification, atau room transfer tanpa memperbaiki property scope dan model transaksi akan memperbesar inkonsistensi dan risiko keamanan.

Strategi terbaik adalah mempertahankan arsitektur modular monolith, tetapi menata ulang domain dan data secara bertahap: property/membership sebagai boundary, tenant profile terpisah dari auth, lease/occupancy yang versioned, invoice/payment/deposit sebagai ledger, serta outbox untuk semua side effect. Setelah fondasi ini stabil, fitur yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan jauh lebih aman dan konsisten.

|  | TIGA KEPUTUSAN PALING PENTING 1) Jangan izinkan satu query operasional pun berjalan tanpa property scope. 2) Jangan gunakan tabel payments sebagai invoice sekaligus pembayaran. 3) Jangan menyimpan atau membagikan dokumen identitas melalui public URL. |
| --- | --- |

# Rekomendasi final

1. Tetapkan Stage 0 dan Stage 1 sebagai syarat mutlak sebelum pilot data nyata.

2. Jadikan EP-01, EP-04, dan EP-13 sebagai arsitektur payung; fitur lain mengikuti kontrak data/event yang dihasilkan.

3. Hindari rewrite total. Lakukan strangler migration pada modular monolith dengan dual-read/reconciliation yang terukur.

4. Gunakan dokumen ini sebagai backlog seed, lalu buat ADR, physical ERD, API contract, dan test plan per epic sebelum coding.

5. Perbarui README dan demo agar hanya mengklaim behavior yang benar-benar teruji dan tersedia.

— END OF DOCUMENT —